小组开发约定 — E 组

项目名称：鲜识（FreshScan）

小组成员：陈润扬、黄哲轩

制定日期：2026 年 5 月下旬

一、工程规范

1.1 目录结构

项目采用 Clean Architecture 三层分离结构，各层职责明确：

data/ — 数据访问层：AI 服务、数据库 DAO、推理引擎、网络请求

domain/ — 业务逻辑层：纯 Kotlin 领域模型、Repository 接口、UseCase

ui/ — 表现层：Compose Screen、ViewModel、UiState

di/ — 依赖注入：Hilt Module、Qualifier 定义

navigation/ — 路由管理：NavGraph、路由常量

util/ — 工具类：Logger、ImagePreprocessor、MathUtils

新增功能模块按以下方式放置：数据源/引擎放 data/ 对应子包，ViewModel 和 Screen 放 ui/screen/ 对应子包，状态类放 ui/state/ 或同 Screen 包内。

1.2 命名规则

| 类型 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 类文件 | 大驼峰，功能+类型 | QwenAIService.kt、DietPlanEngine.kt |
| UI 状态类 | 功能名+UiState | AnalysisUiState、PersonalizeUiState |
| ViewModel | 功能名+ViewModel | AnalysisViewModel、DietPlanViewModel |
| Screen | 功能名+Screen | PersonalizeScreen、DietPlanScreen |
| 数据实体 | 功能名+Entity | UserProfileEntity、DietPlanEntity |
| DAO | 功能名+Dao | DietPlanDao、UserProfileDao |
| 测试类 | 被测类+Test | QwenAIServiceTest、SettingsViewModelTest |

1.3 注释规范

所有 public 类和 public 方法必须附带 KDoc 注释，说明功能、参数含义和可能抛出的异常

复杂算法（如 TDEE 计算、三阶段推理管线）需在方法体内添加行内注释解释关键步骤

TODO 注释格式：// TODO(姓名): 描述，便于后续追踪

二、过程约定

2.1 代码提交

提交频率：开发期间每日至少 1 次有效提交，禁止积压多天后批量提交

提交规范：遵循 Conventional Commits 格式，前缀标识变更类型：

feat: 新功能

fix: Bug 修复

test: 测试相关

chore: 构建、配置、文档等非功能性变更

refactor: 重构（不改变外部行为）

提交说明：简洁明了，说明“做了什么”和“为什么”，例如 feat(v3): add AI seven-day diet plan generation 而非 update code

2.2 分支管理

main：稳定分支，只接受通过测试的代码

功能开发使用本地分支，命名格式 feat/模块名-功能描述，完成后合并回 main

Bug 修复使用 fix/问题描述 分支

合并前必须确保 assembleDebug 和 testDebugUnitTest 全部通过

2.3 冲突解决

合并前先在本地 rebase main，解决冲突后再推送

冲突解决后必须重新运行单元测试，确认无回归

重大冲突需在群内讨论后决定合并策略

三、沟通机制

3.1 日常沟通

主要渠道：项目 QQ 群，所有技术讨论、进度同步、决策记录均在群内以文字形式留存

每日站会：线上或群内文字，简要同步“昨日完成、今日计划、当前阻塞”，每人不超过 3 分钟

紧急问题：电话或语音通话，但结论必须在群内以文字形式补记

3.2 技术决策

涉及架构变更或技术方案选择时，需在群内发起专题讨论

讨论格式：提出问题 → 列出可选方案（至少 2 个）→ 分析利弊 → 给出推荐 → 确认后记录结论

技术决策记录格式：[决策] 主题：结论（原因）

3.3 问题反馈

发现 bug 或设计问题时，在群内描述现象并标注严重等级（Critical/High/Medium/Low）

Critical 和 High 级别问题须当日修复，Medium 级别在本迭代内修复，Low 级别排入下一迭代

修复后在群内回复确认，并附相关提交链接

四、测试验证

4.1 测试要求

| 测试类型 | 要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 新增 Engine/Service/ViewModel 必须附带 JUnit 测试，覆盖正常路径和主要异常路径 | 陈润扬 |
| UI 适配测试 | 在至少 2 种屏幕尺寸下验证 UI 布局正确性 | 黄哲轩 |
| 功能验收 | 每个版本发布前进行全功能回归测试 | 黄哲轩 |

4.2 测试框架

单元测试：JUnit 4 + MockK + kotlinx.coroutines.test + Turbine

测试命名：given 前提 when 操作 then 预期结果

每个测试方法只验证一个行为点

4.3 Bug 管理

Bug 通过 Leangoo 看板录入，标注标题、复现步骤、严重等级、指派人

Critical bug 修复时限 4 小时；High：当日；Medium：3 日内；Low：下一迭代

修复后测试者验证关闭，未通过则重新打开

五、执行检查清单

以下为小组在开发过程中实际执行的具体举措：

☑ 项目目录结构按 Clean Architecture 三层分离组织

☑ 文件命名遵循统一的大驼峰+类型后缀规则

☑ 所有公开 API 附带 KDoc 文档注释

☑ 提交信息遵循 Conventional Commits 规范（19 次结构化提交）

☑ 合并前执行 assembleDebug + testDebugUnitTest 双重验证

☑ 三轮代码审查共发现 53 个问题，全部修复并验证通过

☑ 325 个单元测试，通过率 100%

☑ 技术决策通过 QQ 群文字讨论并留存记录